## Slide 1
JPEX Studio
마이데이터 API 연동 시스템 개발
구축 제안서
created at 2025.12.19

## Slide 2
JPEX Studio
프로젝트 개요
가상자산사업자(VASP) 마이데이터 정보제공자 API 시스템 개발
• 참조 규격: 금융분야 마이데이터 표준 API 규격 (금융보안원) • 관련 법규: 신용정보법, 개인정보보호법, 특정금융정보법 • 테스트베드: 금융분야 MYDATA TESTBED 마이데이터 2.0 주요 변경사항 (2025년 적용) • 전송요구 동의 절차 2단계 → 1단계 간소화 • 정기적 전송이 기본값으로 설정 • API v2 규격 적용 (2025-09-30까지 v1/v2 병행) • 개인(신용)정보 제3자 제공 동의 내역 철회 요청 API 추가
기술 스택 • TLS 1.3 이상 (전송 구간 암호화) • mTLS (양방향 인증서 기반 상호인증) • OAuth 2.0 / JWS (JSON Web Signature) • Java/Spring Boot, PostgreSQL

## Slide 3
JPEX Studio
개발 범위
A. 정보제공 API 개발 • 접근토큰 발급/갱신/폐기 API • 자산목록 조회 API (가상자산 보유 현황) • 거래내역 조회 API (입출금, 매매 내역) • 기본정보 조회 API (계정 정보) • 전송요구 내역 조회/철회 API
B. 인증/보안 시스템 • OAuth 2.0 인증 서버 구축 • mTLS 상호인증 구현 • JWS 토큰 발급/검증 모듈 • API 키/시크릿 관리 시스템 • 접근 로그 기록 및 감사 추적
C. 데이터 연동 • 기존 가상자산 시스템 데이터 연동 • 마이데이터 표준 포맷 변환 모듈 • 실시간/배치 데이터 동기화 • 개인정보 암호화 처리 (AES-256)
D. 관리 시스템 • API 모니터링 대시보드 • API 호출 통계 및 과금 관리 • 장애 알림 시스템 • 마이데이터사업자 등록/관리
E. 테스트/인증 • 마이데이터 테스트베드 연동 테스트 • 금융보안원 적합성 검증 대응 • 성능/부하 테스트 • 보안 취약점 점검

## Slide 4
JPEX Studio
견적
총 개발비
1,800만원
VAT 별도 분석/설계 + 인증/보안 + API 개발 + 데이터 연동 + 테스트/검증
결제 조건
착수금 20% 잔금 80%
착수금: 계약 체결 시 잔금: 적합성 검증 통과 후
별도 비용 안내 • 마이데이터 종합포털 API 이용료 (API 호출 건수 기준 과금) • 금융보안원 적합성 검증 수수료 • 서버/클라우드 인프라 비용 (AWS/NCP 등) • SSL 인증서 (EV 인증서) 비용
필수 사전 요건 (발주사 준비사항) • 가상자산사업자(VASP) 신고 완료 • ISMS 인증 보유 • 금융보안원 마이데이터 테스트베드 가입

## Slide 5
JPEX Studio
예상 개발 일정
총 개발 기간: 약 14~16주 (3~4개월)
1단계: 분석/설계 (2주) • 요구사항 분석 • API 설계 • 보안 아키텍처 설계 2단계: 인증 시스템 개발 (4주) • OAuth 2.0 구현 • mTLS 상호인증 • JWS 토큰 모듈 3단계: API 개발 (4주) • 정보제공 API 개발 • 데이터 연동 개발 • 관리 시스템 개발 4단계: 테스트/검증 (4~6주) • 테스트베드 연동 테스트 • 금융보안원 적합성 검증 대응 • 성능/부하 테스트
※ 개발 일정은 고객사의 요구사항 변경 및 일정에 따라 조정될 수 있음

## Slide 6
프로젝트 요약
개발 기간
3~4개월
개발 비용
1,800만원
착수금
360만원
잔금
1,440만원
수신: 가디언홀딩스 담당자님 귀하
문의: 010-2174-5072
JPEX Studio